## Slide 1
Workflow Contrôle Permanent LOD.22
Planning
2025
2026
Juil
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Cadrage
du projet
Développement
Recette / Test
Maintenance
Déploiement
Communication
Cadrage projet
Identification des ressources
Validation métier
Validation modèle
de données
P1
Ecrin DRG
Monitoring DRG controleur/dossiers
Maquette
Power Apps
Automatisation
RLS
Liens SharePoint PJ
REX établissements
Modélisation PRISCOP & LOD2.2
Alteryx
Power Automate
PowerBI
Historiques d'échanges/
commentaires avec l'établissement
Statut de confirmation établissement
Dossier PRISCOP vs DRG
Modification nominative +
groupe AD Power Automate
Validation DRG push mail
Filtre PdC
Maquette finale
Livrable pour recette
Recette interne DRG & établissements
Qualité & fiabilisation
Documentation de la solution
Documentation technique
PV production
Recette Nb Dossiers PRISCOP
PV recette
Correctifs (automatisations)
Actualisation & droits
Gestion des licences premium
Gestion des accès nominatif
MAJ point validé DRG / Mail PUSH
Relancer des établissements
Logigramme
Document REX
Passation Workflow
DRG LOD2.2
Maintenance applicative
Mise en place de l'env. Power Project
Établissements pilotes
GROUPE AD
Déploiement PROD
Audio présentation DRC 21 Jan.
Formation
Montage vidéo des calls
Manuel utilisateur
Livrable
Réunion établissements